## Slide 1
Internal Use Only
LG 내부 보고 표지 느낌으로 간결하게. 부제에는 조직명과 보고 일자 표시.
2026년 4월 1주차 (03.30 ~ 04.05) 주간보고
HS본부 고객가치혁신실
1. 주요 성과 요약
2. 다음 주 핵심 계획
3. 리스크 및 요청사항
PPTAgent
| CONFIDENTIAL |
Internal Company

## Slide 2
진행 현황 요약
MVP 핵심 구조와 UI 구현 완료
브랜드 템플릿 반영으로 내부 공유 가능 수준 확보
OpenAI 연동 테스트 및 베타 준비 진행
처음 1~2장 안에서 의사결정에 필요한 맥락이 보이도록 작성
Internal Use Only
Internal Company
Internal Company | 2

## Slide 3
완료 업무 상세
구분 | 주요 내용 | 성과
개발 | PPTAgent MVP 개발 착수 및 기본 구조 설계 완료 | MVP 시작
UI | · Streamlit 기반 4단계 위자드 UI 구현 (템플릿 선택 → 내용 입력 → 구조 확인 → 다운로드) | 사용 흐름 확보
성능 | · SlideSchema Pydantic 모델 정의 및 검증 로직 구현 | 응답 속도 개선
메모
세부 완료 내역은 유첨으로 확장 가능합니다.
Internal Use Only
Internal Company
Internal Company | 3

## Slide 4
다음 계획 및 리스크
다음 계획
이슈 / 리스크
• PPTAgent 기능 고도화
• · 슬라이드 미리보기 품질 개선 (와이어프레임 → 실제 레이아웃 반영)
• · 팀 동료 대상 내부 베타 테스트 1회 진행 및 피드백 수집
• · 현재 OpenAI API 크레딧 미확보로 실제 LLM 연동 테스트 지연 중
• · 대응: 소액 크레딧($10) 구매 후 파일럿 테스트 진행 예정 (4월 2주차)
• · 실제 LLM 연동 테스트 (OpenAI API 크레딧 확보 후 진행)
• · 차트/표 슬라이드 실제 데이터 렌더링 구현 (Phase 3)
• API 비용 이슈
• · Mock 모드로 UI/렌더링 검증은 가능하나 슬라이드 내용 품질 검증은 제한적
• 사내 외부 사이트 접근 제한
좌측은 실행 계획, 우측은 의사결정 또는 지원이 필요한 항목 중심
Internal Use Only
Internal Company
Internal Company | 4

## Slide 5
주요 진척도 추이
Chart: 
| 설계 | UI | 렌더러 | LLM | 테스트
진척도 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45
해석 포인트
• 개발 진척 80% 수준
• UI/렌더러는 완료, LLM 품질 고도화 진행
• 베타 준비 항목은 이번 주 착수
상대적으로 부족한 영역이 테스트와 운영 검증 단계라는 점이 보이게 해주세요.
Internal Use Only
Internal Company
Internal Company | 5

## Slide 6
결론 및 요청사항
이번 주 내 OpenAI 기반 기획 품질 검증 완료 예정
내부 시범 사용자 3~5명 대상 피드백 확보 필요
템플릿 세부 규칙 샘플 5종 추가 확보 요청
상세 근거와 화면 캡처는 별도 유첨 슬라이드에 배치 가능
Internal Use Only
Internal Company
Internal Company | 6